T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YMT1104-YAZILIM TEMELLERİ DERSİ

DÖNEM PROJESİ SONUÇ RAPORU

Akıllı E-Ticaret Öneri Sistemi

Scrum AI

Hazırlayanlar

Nisanur Kırtepe — 250541079

Elif Su Kansu — 250541004

Muhammed Emir Tanık — 250541089

Mehmet Ali Kırımlı — 250542027

Proje Yöneticisi

Nisanur Kırtepe — 250541079

# 1. Proje Bilgileri

## 1.1 Genel Bilgiler

| Proje Adı | Akıllı E-Ticaret Öneri Sistemi |
| --- | --- |
| Grup Adı | Scrum AI |
| Ders / Kod | Yazılım Temelleri / YMT1104 |
| Dönem | 2025-2026 Bahar |
| Proje Yöneticisi | Nisanur Kırtepe |
| Başlangıç Tarihi | 15.02.2026 |
| Teslim Tarihi | 10.06.2026 |

## 1.2 Grup Üyeleri

| # | Ad Soyad | Numara | E-posta | Görev / Rol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nisanur Kırtepe | 250541079 | 250541079@firat.edu.tr | Proje Lideri / Veri Analisti / DevOps |
| 2 | Elif Su Kansu | 250541004 | 250541004@firat.edu.tr | UI/UX Tasarımcı / Veri Ön İşleme |
| 3 | Muhammed Emir Tanık | 250541089 | 250541089@firat.edu.tr | Backend Geliştirici / Entegrasyon Test |
| 4 | Mehmet Ali Kırımlı | 250542027 | 250542027@firat.edu.tr | Makine Öğrenmesi Mühendisi / Model Tasarımı |

Görev/Rol örnekleri: Proje Lideri, Backend Geliştirici, Frontend Geliştirici, UI/UX Tasarımcı, Veritabanı Sorumlusu, Test Sorumlusu, DevOps, Dokümantasyon Sorumlusu.

## 1.3 Proje Bağlantıları

| GitHub Repository | https://github.com/Nisa060805/akilli-oneri-sistemi |
| --- | --- |
| Demo / Canlı URL | http://ozalyildirim.com |
| Dokümantasyon | README.md, projeakisi.md ve veri_toplama_plani.md |
| Proje Yönetim Aracı | ozalyildirim.com entegreli Scrum Panosu |
| Tasarım Dosyaları | ab_test_dashboard.html, performance_monitoring.html |

# 2. Teknoloji ve Mimari

## 2.1 Kullanılan Teknolojiler

| Katman | Teknoloji / Çerçeve | Sürüm / Notlar |
| --- | --- | --- |
| Programlama Dili | Python & Java | Güncel Kararlı Sürümler |
| Backend Çerçeve | Apache Kafka Cluster | Dağıtık Büyük Veri Akışı |
| Frontend Çerçeve | HTML5 / CSS3 | Dashboard Arayüzleri |
| Veritabanı | Pandas Dataframe / JSON | Veri Analiz ve Depolama |
| Bulut / Hosting | — | Projede ayrı bir bulut/hosting katmanı kullanılmamıştır |
| Versiyon Kontrol | Git / GitHub | Sürüm Takibi ve Depo Yönetimi |
| CI/CD | GitHub Actions | Temel Entegrasyon |
| Test Çerçevesi | Unittest / PyTest | Entegrasyon Testleri |
| Diğer Kütüphaneler | Scikit-learn | Collaborative Filtering Modeli |

## 2.2 Sistem Mimarisi

Sistemimiz, kullanıcıların anlık platform reaksiyonlarını (tıklama, sepet hareketleri) milisaniyeler bazında yakalamak için asenkron bir Apache Kafka veri boru hattı mimarisi kullanmaktadır. Dağıtık kuyrukta toplanan veriler backend katmanındaki Collaborative Filtering algoritmalarına beslenmekte ve elde edilen tahmin çıktıları gerçek zamanlı olarak izlenmektedir.

(Mimari diyagramı bu alana görsel olarak eklenecektir.)

## 2.3 Veritabanı Şeması

Kullanıcı Etkileşim Verisi JSON formatında yapılandırılmıştır: user_id (String), product_id (String), interaction_type (click, add_to_cart, purchase) ve timestamp (Long). Algoritmalar bu ilişkisel veri yapısı üzerinden öneri skorları üretmektedir.

# 3. Metodoloji

## 3.1 Geliştirme Metodolojisi

Projede Agile (Çevik) yazılım geliştirme prensiplerine dayalı Scrum metodolojisi izlenmiştir. Görev dağılımları ve sprint takipleri dijital görev panosu üzerinden dinamik olarak koordine edilmiştir.

## 3.2 Hafta/Sprint Bazlı Çalışma Planı

| Hafta | Aşama | Beklenen Çıktılar |
| --- | --- | --- |
| H1 | Proje tanıma ve başlangıç | Veri toplama planı ve Kafka mimari tasarımı |
| H2 | Analiz ve planlama | A/B Test ve İzleme servisleri gereksinim analizi |
| H3 | Tasarım | Performans Kontrol Dashboard görsel tasarımları |
| H4 | Geliştirme (temel) | A/B Test Arayüzü ve Collaborative Filtering iskeleti |
| H5 | Geliştirme (ileri) ve test | Model değerlendirme metrikleri kodlaması ve veri temizleme |
| H6 | Entegrasyon, toparlama, sunum | Uçtan uca sistem entegrasyon test uygulaması ve nihai teslim |

## 3.3 Toplantı ve İletişim

| Düzenli Toplantı Sıklığı | Haftada 2 gün, 1 saat |
| --- | --- |
| Toplam Toplantı Sayısı | 12 |
| İletişim Kanalları | Discord / WhatsApp / Scrum Panosu |
| Karar Alma Yöntemi | Konsensüs (Ortak Akıl Oy Birliği) |

# 4. Görev Dağılımı ve Tamamlama Durumu

## 4.1 Üye × Hafta Görev Tamamlama Çizelgesi

Her hücre için şu kodlardan birini kullanın:

- ✓ T : Zamanında tamamlandı

- ◐ G : Tamamlandı ama gecikmeli (kaç gün gecikti — örn. "G+3")

- ⊘ E : Eksik / yapılamadı

- — X : Görev atanmadı

| Üye | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nisanur Kırtepe | ✓ T | ✓ T | ✓ T | — X | ✓ T | — X |
| Elif Su Kansu | — X | — X | — X | ◐ G | ◐ G | — X |
| Muhammed Emir Tanık | — X | — X | — X | — X | — X | ◐ G |
| Mehmet Ali Kırımlı | — X | — X | — X | ✓ T | ✓ T | ✓ T |

## 4.2 Hafta Bazında Görev Detayları

### Hafta 1

| Üye | Görev Başlığı | Durum | Tahmini Süre | Gerçekleşen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nisanur Kırtepe | Ham Veri Toplama Planı Hazırlığı | ✓ T | 6 Saat | 5 Saat |

### Hafta 2

| Üye | Görev Başlığı | Durum | Tahmini Süre | Gerçekleşen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nisanur Kırtepe | Gereksinim Analizi Raporlama | ✓ T | 8 Saat | 7 Saat |

### Hafta 3

| Üye | Görev Başlığı | Durum | Tahmini Süre | Gerçekleşen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nisanur Kırtepe | Performans Raporlama Panel Tasarımı | ✓ T | 7 Saat | 7 Saat |

### Hafta 4

| Üye | Görev Başlığı | Durum | Tahmini Süre | Gerçekleşen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elif Su Kansu | A/B Test Platformu Arayüz Tasarımı | ◐ G | 10 Saat | 12 Saat |
| Mehmet Ali Kırımlı | Collaborative Filtering İskelet Kodu | ✓ T | 8 Saat | 8 Saat |

### Hafta 5

| Üye | Görev Başlığı | Durum | Tahmini Süre | Gerçekleşen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nisanur Kırtepe | Model Metrikleri Python Modülü | ✓ T | 6 Saat | 5 Saat |
| Elif Su Kansu | Pandas ile Veri Ön İşleme Adımları | ◐ G | 8 Saat | 10 Saat |
| Mehmet Ali Kırımlı | Model Seçimi ve Algoritma Deneyleri | ✓ T | 12 Saat | 11 Saat |

### Hafta 6

| Üye | Görev Başlığı | Durum | Tahmini Süre | Gerçekleşen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muhammed Emir Tanık | Uçtan Uca Entegrasyon Test Scripti | ◐ G | 10 Saat | 13 Saat |
| Mehmet Ali Kırımlı | Kullanıcı Arayüzü Model Entegrasyonu | ✓ T | 8 Saat | 7 Saat |

## 4.3 GitHub Katkı İstatistikleri

Bu bilgiler GitHub repo "Insights" sekmesinden alınabilir.

| Üye | Commit | Satır + / − | Açılan PR | Yapılan Review | Issue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nisanur Kırtepe | 31 | +1850 / -420 | 2 | 1 | 4 |
| Elif Su Kansu | 4 | +450 / -110 | 1 | 0 | 1 |
| Muhammed Emir Tanık | 5 | +620 / -150 | 0 | 1 | 2 |
| Mehmet Ali Kırımlı | 8 | +980 / -230 | 1 | 2 | 1 |

# 5. Yapay Zekâ Destekli Araç Kullanımı

Eğer projenizde ChatGPT, Claude, GitHub Copilot, Gemini gibi yapay zekâ araçlarından yararlandıysanız, hangi amaçla ve hangi aşamada kullanıldığını şeffaf şekilde belirtin.

| Araç | Kullanım Amacı | Aşama | Kullanan Üye |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Gemini | Kafka Şeması Tasarımı ve Model Metrikleri Script Yazımı | Kod Yazımı ve Dokümantasyon | Nisanur Kırtepe |
| Scrum AI | Görev Dağılımı Otomasyonu ve Sprint İzleme | Analiz ve Planlama | Tüm Grup Üyeleri |

Aşama örnekleri: Fikir üretme, kod yazımı, hata ayıklama, dokümantasyon, çeviri, test, tasarım.

# 6. Proje Yöneticisi Değerlendirmesi

(Bu bölüm proje yöneticisi tarafından doldurulur.)

Genel Değerlendirme:

Ekip, çevik yazılım geliştirme takvimine genel hatlarıyla uyum sağlamıştır. Hafta 4 ve 5'teki teknik veri ön işleme aşamalarında oluşan küçük gecikmeler, son hafta entegrasyon test süreçlerinde fazla mesai yapılarak telafi edilmiş ve proje kurumsal kalitede tamamlanmıştır.

| Üye | Katkı / Performans Notu | Güçlü Yönler | Geliştirilmesi Gereken Yönler |
| --- | --- | --- | --- |
| Nisanur Kırtepe | 100 | Güçlü kriz yönetimi ve mimari vizyon | Dağıtık sistem yük testleri analizi |
| Elif Su Kansu | 95 | Özgün arayüz kodlama yeteneği | Zamanlama ve sprint sürelerine uyum |
| Muhammed Emir Tanık | 90 | Başarılı entegrasyon mantığı | Dokümantasyon yazım sıklığı |
| Mehmet Ali Kırımlı | 95 | Algoritma ve veri bilimi hakimiyeti | Model-frontend bağlantı hızı |

# 7. İmza Sayfası

Bu rapor, aşağıda imzası bulunan grup üyeleri tarafından hazırlanmış ve proje yöneticisi onayı ile teslim edilmiştir.

| # | Ad Soyad | Numara | Tarih | İmza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nisanur Kırtepe | 250541079 | 10.06.2026 |  |
| 2 | Elif Su Kansu | 250541004 | 10.06.2026 |  |
| 3 | Muhammed Emir Tanık | 250541089 | 10.06.2026 |  |
| 4 | Mehmet Ali Kırımlı | 250542027 | 10.06.2026 |  |

Proje Yöneticisi Onayı

| Unvan / Ad Soyad | Tarih | İmza |
| --- | --- | --- |
| Nisanur Kırtepe | 10.06.2026 |  |